AIDU OP

→ AIDU FAST

Sprint S12.3 v2.2

Backfill MVP de validación · 3 meses · CA + L1 + LE

Ventana acotada para validar funcionamiento antes de escalar · 5 regiones target · Grano de producto/SKU

Holding: AIDU Op SpA (desarrolladora) + AIDU Fast (operador B2G)

Cliente del sprint: AIDU Fast (foco operativo) + AIDU Op (inteligencia LE)

Director Ejecutivo: Ignacio Vidiella González

Ejecutor técnico: Claude Code

Duración estimada: 90-120 min Code + ventana descarga 90-180 min + 30 min validación

Prioridad: ALTA — MVP de validación de la herramienta

Versión: 2.2 (ventana acotada a 3m para validación rápida antes de escalar)

Fecha: 10 de mayo de 2026

# 1. Filosofía MVP: validar antes de escalar

Esta versión 2.2 acota la ventana histórica a 3 meses (10 febrero 2026 → 10 mayo 2026) con un único propósito: validar que la herramienta funciona end-to-end antes de comprometer 5-9 horas de descarga en una versión completa de 12 meses.

## 1.1 Por qué 3 meses primero

- Iteración rápida: descarga en horario hábil (90-180 min), validación funcional el mismo día.

- Riesgo acotado: si algo falla en el script (formato OCDS, FK constraint, parseo de items), se descubre y corrige en horas, no en una semana.

- Volumen suficiente para smoke test funcional: con ~7.500 ítems producto + ~600 ítems servicio se puede consultar precios reales, identificar proveedores frecuentes y validar la query funcional de pricing competitivo.

- Decisión informada para escalar: si el MVP funciona bien, la expansión a 6m o 12m se planifica con datos reales de rendimiento (latencia API, % cobertura, ritmo de inserción Turso), no con estimaciones.

- Disciplina operacional: aplica el mismo principio que validó S12.1 (migración Turso antes de poblar) y S12.2 (cron diario antes de backfill). Pequeño primero, grande después.

## 1.2 Lo que se valida con este MVP

| # | Validación | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| 1 | El script funciona técnicamente | Exit 0, las 6 fases ejecutadas, sin errores fatales. |
| 2 | La estructura OCDS está bien interpretada | Items con precio_unitario válido (no NULL, no 0) en >85% de CA+L1. |
| 3 | El flag tipo_origen funciona | Diferenciación clara producto/servicio en mp_licitaciones_items. |
| 4 | Idempotencia real | Re-ejecución no duplica filas. |
| 5 | Rate limit respetado | Descarga completa sin HTTP 429 sostenido. |
| 6 | Activo funcional | Query smoke test 'precios de papel bond en RM últimos 3m' devuelve resultados ordenados y útiles. |
| 7 | Performance Turso aceptable | Insertion rate compatible con escalar a 12m sin problemas. |

## 1.3 Plan de expansión post-MVP

Una vez S12.3 v2.2 cerrado y validado, los criterios para escalar serán:

- Sprint S12.3.1 (expansión a 6 meses): si MVP cumple los 7 criterios de validación, agregar 3 meses más (10 nov 2025 → 10 feb 2026). Duración estimada: 90-180 min adicionales. Ejecutable como --resume con nuevas fechas.

- Sprint S12.3.2 (expansión a 12 meses): si S12.3.1 cumple criterios, agregar otros 6 meses (10 may 2025 → 10 nov 2025). Duración estimada: 3-5 horas adicionales. Posible ventana nocturna.

- Si algún criterio falla en MVP: sprint correctivo S12.3.0.x antes de expandir.

Esta secuencia minimiza riesgo y maximiza velocidad de aprendizaje sobre el comportamiento real de la API + Turso + el activo de datos.

# 2. Alcance final del sprint

| Dimensión | Decisión MVP v2.2 |
| --- | --- |
| Cliente principal | AIDU Fast (foco operativo) + AIDU Op (inteligencia LE) |
| Grano de análisis | Producto/SKU para CA+L1 + header de servicio para LE, tabla única con flag tipo_origen |
| Cobertura geográfica | 5 regiones target: II Antofagasta, V Valparaíso, RM, VI O'Higgins, X Los Lagos |
| Tipos de licitación | Compras Ágiles + L1 + LE (< 1000 UTM) |
| Ventana histórica | 3 MESES (10 febrero 2026 → 10 mayo 2026) — MVP de validación |
| Prioridad | Inteligencia de mercado a nivel producto/proveedor |
| Tablas a poblar | mp_licitaciones_adj + mp_licitaciones_items (flag tipo_origen) + mp_adjudicaciones + mp_proveedores + mp_organismos + mp_licitaciones_vigentes |
| Costo Claude API | $0 (categorización va en S12.4) |
| Duración descarga | 90-180 minutos (horario hábil, sin ventana nocturna) |

## 2.1 Diferenciación producto vs servicio (sin cambios vs v2.1)

La tabla mp_licitaciones_items se usa de forma unificada con un flag tipo_origen:

| Flag tipo_origen | Fuente | Tiene precio unitario | Caso de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 'producto' | CA + L1 adjudicadas | Sí (obligatorio) | Pricing competitivo, identificación de mayoristas, alertas de CA ganables |
| 'servicio' | LE adjudicadas (100-1000 UTM) | No (NULL permitido) | Inteligencia de mercado de servicios para AIDU Op consultoría |

## 2.2 Métricas de éxito esperadas (3m × 5 regiones × CA+L1+LE)

| Métrica | Valor esperado | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| mp_licitaciones_adj total (CA+L1+LE) | 2.000-3.500 filas | ±30% |
| mp_licitaciones_adj WHERE tipo='CA' | 1.000-1.800 filas | ±30% |
| mp_licitaciones_adj WHERE tipo='L1' | 400-800 filas | ±35% |
| mp_licitaciones_adj WHERE tipo='LE' | 400-900 filas | ±35% |
| mp_licitaciones_items WHERE tipo_origen='producto' | 5.500-9.500 filas | ±35% |
| mp_licitaciones_items WHERE tipo_origen='servicio' | 400-900 filas | ±35% |
| mp_adjudicaciones (resoluciones) | 2.300-4.000 filas | ±30% |
| mp_proveedores únicos | 1.000-1.800 filas | ±35% |
| mp_organismos únicos | 200-400 filas | ±30% |
| mp_licitaciones_vigentes (al cierre) | 500-1.200 filas | ±35% |
| Storage Turso al cierre | 3-6 MB | ±40% |
| Rows Written Turso al cierre | 25-55K | ±40% |
| Tiempo total de descarga | 90-180 minutos (horario hábil) | ±30% |
| Costo Claude API en S12.3 v2.2 | $0 USD | S12.3 NO categoriza |

La métrica destacada (mp_licitaciones_items con tipo_origen='producto' ≥ 5.500 filas) es el activo principal del MVP. Si esta tabla queda poblada con precios válidos, el MVP es éxito y se autoriza la expansión a 6m.

# 3. Pre-requisitos

- S12.2.2.x cerrado. Cron diario operativo. Run #8 verde confirmado 10/05/2026 13:57.

- Branch limpia. main al día con commit c7f5437 (merge S12.2.2.1).

- GitHub Secrets vigentes. TURSO_DATABASE_URL canónica, TURSO_AUTH_TOKEN funcional, MP_TICKET vigente.

- Schema mp_licitaciones_items: confirmar columna tipo_origen (TEXT). Si no existe, agregar migración 008.

- Capacidad Turso. Plan Free permite holgura amplia: ~25-55K rows escritas = <1% del límite mensual.

- Branch nueva del sprint: feature/s12-3-v22-mvp-3m

## 3.1 Verificación previa antes de pasar el sprint a Code

- API ChileCompra OCDS responde con datos de CA + L1 + LE. Validar formato de cada tipo con curl de muestra.

- Token MP_TICKET vigente con permisos de descarga detallada (ítems).

- Confirmar códigos oficiales de tipo en OCDS: 'CO' o 'CompraAgil' para CA, 'L1' para L1, 'LE' para LE.

- Confirmar códigos de región para II, V, RM, VI, X.

- Identificar warning FK del Run #8 y validar si afecta a mp_licitaciones_items con flag tipo_origen.

# 4. Plan técnico para Claude Code

## 4.1 Reconnaissance previo obligatorio

- Schema real de mp_licitaciones_items: confirmar columnas existentes. Si NO existe columna tipo_origen, redactar migración 008 antes del backfill.

- Estructura de app/api/: clientes HTTP a ChileCompra. Identificar si hay módulo OCDS dedicado o lógica embebida.

- Patrones de inserción batch en app/db/turso_http_client.py (validado S12.2.2). Verificar manejo de tipos float para precios.

- Estructura OCDS de LE típico: confirmar que campo 'items' existe pero típicamente un solo elemento sin precio_unitario.

- Mapeo entre código UNSPSC del producto y familia. Reconocimiento de patrones comunes para validación posterior.

- Verificar warning FK constraint Run #8. Si afecta tablas del backfill, escalar como S12.3.0 correctivo antes.

## 4.2 Arquitectura del script

### 4.2.1 Módulo nuevo: scripts/backfill_mvp_3m.py

Script CLI standalone. Argumentos:

- --fecha-desde YYYY-MM-DD (default: hoy menos 3 meses = 2026-02-10)

- --fecha-hasta YYYY-MM-DD (default: hoy = 2026-05-10)

- --regiones lista (default: II,V,RM,VI,X)

- --tipos lista (default: CA,L1,LE)

- --fases lista (default: cabecera,items_producto,items_servicio,catalogos,adj,vigentes)

- --dry-run (sin escribir a Turso, simula y reporta volumen estimado)

- --resume-from CHECKPOINT (retoma desde punto de interrupción)

- --batch-size N (default: 100 filas por petición HTTP)

Diseño futuro: este mismo script debe poder ejecutarse con --fecha-desde anterior en S12.3.1 (expansión a 6m) y S12.3.2 (expansión a 12m) sin modificaciones. Idempotencia garantiza que re-ejecutar el mismo período no duplica.

### 4.2.2 Estrategia de descarga: 6 fases ítems-first

- Fase 1 — Cabecera CA+L1+LE. Descarga de mp_licitaciones_adj filtrado por tipo y región. Contenedor necesario antes de poblar ítems (FK).

- Fase 2 — Items PRODUCTO (PRIORIDAD MÁXIMA). Para cada CA y L1 de Fase 1, descargar detalle de ítems vía OCDS. Poblar mp_licitaciones_items con tipo_origen='producto', precio_unitario obligatorio.

- Fase 3 — Items SERVICIO. Para cada LE de Fase 1, descargar descripción del servicio. Poblar mp_licitaciones_items con tipo_origen='servicio', precio_unitario=NULL, monto_total presente.

- Fase 4 — Catálogos derivados. mp_proveedores y mp_organismos. Deduplicación por RUT/código.

- Fase 5 — Resoluciones detalladas. mp_adjudicaciones con monto, proveedor, número de oferentes.

- Fase 6 — Vigentes activas. mp_licitaciones_vigentes con CA+L1+LE abiertas en las 5 regiones.

Si Fase 1 o Fase 2 fallan, las fases posteriores NO ejecutan. Fase 3 puede fallar parcialmente sin bloquear las demás. El activo prioritario (Fase 2 ítems producto) tiene prioridad absoluta.

### 4.2.3 Paginación, rate limiting, checkpoint

- Paginación OCDS: 1000 registros/request si soporta.

- Espaciado mínimo: 100ms entre requests. Volumen MVP cabe holgado en límite de 10.000 requests/día.

- Backoff exponencial ante HTTP 429: 5s → 15s → 45s → abort.

- Checkpoint cada 500 registros a /tmp/checkpoint_mvp_3m.json. Para MVP es menos crítico pero queda implementado para reutilizar en expansiones.

### 4.2.4 Escritura a Turso vía HTTP /v2/pipeline

- Reutilizar app/db/turso_http_client.py.execute_pipeline (validado S12.2.2).

- Batch 100 filas/petición. Posible 200 para items si la API lo permite.

- Idempotencia: INSERT OR IGNORE para licitaciones/items, INSERT OR REPLACE para catálogos.

- Tipos: aplicar _hrana_types con atención a precio_unitario (float), cantidad (int), tipo_origen (text).

- Bitácora: 6 filas en mp_ingesta_log con tipo='backfill_mvp_3m', subtipo por fase.

### 4.2.5 Exit codes (heredados S12.2.1)

- Exit 0: backfill completo, todas las fases ejecutadas, métricas dentro de tolerancia.

- Exit 1: error en API ChileCompra. Datos parciales persistidos.

- Exit 2: error en Turso tras reintentos. Sin fallback a SQLite. Datos en memoria descartados.

- Exit 3: error inesperado con traceback. Checkpoint guardado para resume.

## 4.3 Migración 008: agregar columna tipo_origen si no existe

- Archivo: app/db/migrations/008_items_tipo_origen.sql

- Comando: ALTER TABLE mp_licitaciones_items ADD COLUMN tipo_origen TEXT DEFAULT 'producto';

- Aplicar PRIMERO la migración (vía sistema de migraciones existente), luego ejecutar backfill.

- Comentario en migración: 'tipo_origen distingue items SKU (producto) vs headers de servicio (servicio LE)'.

## 4.4 Tests

- tests/test_backfill_mvp_3m.py (nuevo): mocks OCDS para CA, L1, LE. Tests de paginación, deduplicación, exit codes, manejo de las 6 fases.

- tests/test_items_producto_extraction.py (nuevo): tests críticos de precio_unitario para CA+L1. Activo principal del sprint.

- tests/test_items_servicio_extraction.py (nuevo): tests de extracción de headers de servicio para LE. Validar tipo_origen='servicio' y precio_unitario=NULL.

- tests/test_backfill_fases_orden.py (nuevo): orden estricto. Fase 2 NO ejecuta si Fase 1 falló. Fase 3 puede fallar sin bloquear Fase 4.

- Test estructural anti-regresión heredado S12.2.1: backfill NO escribe a SQLite local.

- Mantener suite verde: 104 tests previos + nuevos.

# 5. Entregables del PR

| # | Archivo | Naturaleza del cambio |
| --- | --- | --- |
| 1 | scripts/backfill_mvp_3m.py (nuevo) | Script CLI con 6 fases ítems-first, paginación, checkpoint, exit codes. Reutilizable en expansiones futuras vía --fecha-desde. |
| 2 | app/api/ocds_client_extendido.py (nuevo) | Cliente HTTP a OCDS con filtros por tipo (CA, L1, LE), región, endpoint de ítems detallados. |
| 3 | app/core/backfill_fases_mvp.py (nuevo) | Orquestador de 6 fases con dependencias. |
| 4 | app/db/migrations/008_items_tipo_origen.sql (condicional) | Migración para agregar columna tipo_origen si no existe. |
| 5 | tests/test_backfill_mvp_3m.py + variantes (nuevo) | Suite de tests con mocks OCDS, paginación, las 6 fases, exit codes. |
| 6 | tests/test_items_producto_extraction.py (nuevo) | Tests críticos de extracción precio/cantidad para CA+L1. |
| 7 | tests/test_items_servicio_extraction.py (nuevo) | Tests de extracción de headers de servicio para LE. |
| 8 | docs/changelog.md | Entrada S12.3 v2.2 con: filosofía MVP, métricas reales, hallazgos, validación de los 7 criterios. |
| 9 | docs/sprints/AIDU_Op_S12_3_v22_MVP_3m.docx | Copia del sprint en el repo. |
| 10 | Branch + PR | feature/s12-3-v22-mvp-3m. Commit: feat(s12.3v22): backfill MVP 3m × 5 regiones × CA+L1+LE. |

# 6. Criterios de éxito

Esta sección define los criterios de éxito del MVP y los criterios de autorización para expandir a 6m (S12.3.1) y luego a 12m (S12.3.2).

## 6.1 Criterios técnicos del MVP

| # | Criterio | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backfill completo sin errores fatales | Exit 0. Las 6 fases ejecutadas. |
| 2 | Ítems PRODUCTO con precios (PRIORIDAD #1) | SELECT COUNT(*) FROM mp_licitaciones_items WHERE tipo_origen='producto' AND precio_unitario > 0 ≥ 4.500 |
| 3 | Ítems SERVICIO de LE poblados | SELECT COUNT(*) FROM mp_licitaciones_items WHERE tipo_origen='servicio' ≥ 300 |
| 4 | Cabecera de licitaciones poblada | SELECT COUNT(*) FROM mp_licitaciones_adj WHERE tipo IN ('CA','L1','LE') ≥ 1.700 |
| 5 | Catálogo competitivo poblado | SELECT COUNT(DISTINCT proveedor_rut) FROM mp_proveedores ≥ 800. SELECT COUNT(DISTINCT codigo) FROM mp_organismos ≥ 170 |
| 6 | Resoluciones con número de oferentes | SELECT COUNT(*) FROM mp_adjudicaciones WHERE n_oferentes IS NOT NULL ≥ 1.800 |
| 7 | Vigentes pobladas | SELECT COUNT(*) FROM mp_licitaciones_vigentes WHERE tipo IN ('CA','L1','LE') ≥ 400 |
| 8 | Bitácora completa | 6 filas en mp_ingesta_log con tipo='backfill_mvp_3m'. Estado='OK' en al menos 5 de 6. |
| 9 | Idempotencia validada | Re-ejecutar el script con el mismo período NO duplica. |
| 10 | Query smoke test: pricing competitivo | Query 'papel bond' en últimos 3m en RM devuelve min/mediana/max + top 5 proveedores. Validación funcional definitiva. |
| 11 | Suite de tests verde | pytest tests/ -v: 100% pass. |
| 12 | Costo Claude API = $0 | S12.3 v2.2 no categoriza. |

## 6.2 Criterios de autorización para expansión

Para autorizar S12.3.1 (expansión a 6m), TODOS los siguientes deben cumplirse:

- Los 12 criterios técnicos de sec 6.1 cumplidos en verde.

- Cobertura de precio válido: >85% de items con tipo_origen='producto' tienen precio_unitario > 0 (no NULL, no cero).

- Calidad del catálogo de proveedores: >70% de proveedores tienen RUT válido (no NULL, formato correcto).

- Tiempo de ejecución por mes de datos: dentro de tolerancia (≤60 min/mes). Si MVP toma 180 min para 3 meses, escalar a 12 meses tomaría ~12 horas — esto exige split nocturno en expansión.

- Sin errores latentes nuevos detectados (FK constraints, tipos mal coercidos, duplicaciones inesperadas).

# 7. Riesgos identificados y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Campo 'items' de OCDS no trae precio_unitario directo | Media | Reconnaissance previo. Si NO viene directo, derivar como total/cantidad. Si cantidad=0, warning y precio_unitario=NULL. |
| LE tiene estructura OCDS distinta a CA+L1 | Alta | Reconnaissance: 3 muestras de cada tipo. Adapter pattern. Fase 3 puede fallar parcialmente sin bloquear. |
| Volumen real de ítems supera tolerancia (>15K) | Baja | Tolerancia ±35%. Si supera 13K, validar bug de paginación o duplicados. |
| FK constraint del Run #8 afecta a mp_licitaciones_items | Media | Reconnaissance. Si afecta, sprint correctivo S12.3.0 antes. |
| Migración 008 falla en aplicar a Turso productivo | Baja | Backup del schema antes. Sistema de migraciones probado en 7 aplicaciones previas. Rollback documentado. |
| Caída de Turso a mitad de descarga | Baja | Checkpoint cada 500 registros. Resume desde último punto. Sin fallback (S12.2.1). |
| Burnout del Director | Baja | MVP corre en 90-180 min en horario hábil. Validación inmediata. Mucho menos demandante que v2.1 de 5-9 horas. |
| Costo Claude API se dispara | Muy baja | S12.3 NO usa Claude API. Si aparece consumo, hay bug que escalar. |
| MVP exitoso pero expansión a 12m descubre problemas nuevos | Media | Filosofía MVP: aprendizajes se incorporan antes de escalar. S12.3.1 (6m) es nuevo punto de validación intermedio antes de comprometerse a 12m. |
| 3 meses no es suficiente para validar variabilidad estacional | Media | Aceptable como tradeoff del MVP. La validación es de funcionamiento técnico, no de patrones comerciales. La estacionalidad se valida en S12.3.2 (12m). |

# 8. Pasos manuales del Director

## 8.1 Pre-ejecución (10 minutos)

- Pull en GitHub Desktop del commit mergeado del PR.

- Verificar suite de tests verde en CI.

- Si aplica, aplicar migración 008 a Turso ANTES del backfill.

- Refrescar Turso dashboard: baseline Storage.

- Decidir runtime: Opción A (local) o B (GitHub Actions). MVP de 90-180 min cabe sin problema en cualquiera.

## 8.2 Ejecución (90-180 min, horario hábil)

Tres opciones de runtime:

- Opción A — Local. Comando: python -m scripts.backfill_mvp_3m. Ventaja: control total, ver logs en vivo. Recomendada para MVP.

- Opción B — GitHub Actions workflow_dispatch. Crear backfill_mvp.yml. Timeout 3h holgado. Útil si el Director está en reunión y quiere desentenderse.

- Opción C — Streamlit Cloud. NO recomendada.

## 8.3 Validación (30 minutos inmediatamente después)

- Refrescar Turso dashboard: confirmar Storage 3-6 MB, Rows Written 25-55K.

- Ejecutar queries de los 12 criterios técnicos vía Turso SQL Console.

- Smoke test funcional crítico: 'precios de papel bond últimos 3m en RM' debe devolver tabla con min/mediana/max + top 5 proveedores ordenada por precio.

- Verificar bitácora: SELECT * FROM mp_ingesta_log WHERE tipo='backfill_mvp_3m' ORDER BY rowid DESC.

- Validar criterios de expansión de sec 6.2. Si todos OK → autorizar S12.3.1. Si alguno falla → sprint correctivo antes.

- Reboot Streamlit y verificar dashboard refleja KPIs no-cero.

# 9. Contexto operacional para Claude Code

Este sprint es el MVP de validación de la herramienta operativa de AIDU Fast tras la primera adjudicación del 10/05/2026. Es deliberadamente pequeño en alcance temporal (3 meses) para validar funcionamiento end-to-end antes de comprometer recursos a versiones más amplias.

## 9.1 Patrón obligatorio

- Reconnaissance del repo y de la API OCDS ANTES de redactar código. Reportar discrepancias antes de implementar.

- NO push directo a main. Branch feature/s12-3-v22-mvp-3m. PR aparte.

- NO mergear al cerrar. Director valida y mergea desde GitHub web.

- Reportar al cierre: cambios por archivo, hallazgos, decisiones técnicas, output pytest, comando exacto de ejecución.

## 9.2 Decisiones explícitas que requieren OK del Director

- Si reconnaissance revela que precio_unitario NO viene directo en OCDS y debe derivarse: reportar fórmula y esperar OK.

- Si mp_licitaciones_items NO tiene columna tipo_origen: proponer migración 008 y esperar OK antes de aplicar.

- Si LE tiene estructura OCDS muy distinta a CA+L1: reportar la diferencia y proponer adapter pattern.

- Si FK constraint del Run #8 afecta a mp_licitaciones_items: proponer S12.3.0 correctivo antes de continuar.

- Si encuentras bug latente nuevo durante reconnaissance: reportarlo separado, no expandir scope.

## 9.3 Foco filosófico del sprint

Toda decisión técnica debe priorizar dos objetivos del MVP en este orden: (1) que la herramienta funcione end-to-end sin errores fatales, (2) que la calidad de mp_licitaciones_items con tipo_origen='producto' sea suficiente para validar el smoke test de pricing competitivo. Si una decisión técnica compromete cualquiera de estos dos, escalar al Director.

Diseño futuro: el script debe ser reutilizable en S12.3.1 (expansión 6m) y S12.3.2 (expansión 12m) sin modificaciones. Cualquier hardcoding de '3 meses' es deuda técnica que va a sangrar después.

# 10. Programa de hitos hasta la herramienta objetivo

Este programa de hitos refleja la decisión de validar con MVP antes de escalar. La diferencia clave vs versiones anteriores es que S12.3 se divide en 3 sub-sprints (v2.2 MVP, S12.3.1 expansión 6m, S12.3.2 expansión 12m), cada uno con su propia validación.

## 10.1 Visión de la herramienta objetivo

- Búsqueda instantánea de cualquier producto en BD de 12+ meses con precio min/mediana/max, top proveedores, organismos compradores.

- Alerta proactiva cuando aparece una Compra Ágil con producto ganable.

- Sugerencia de cotización masiva cuando se detectan 2+ Compras Ágiles del período pidiendo el mismo SKU.

- Análisis de competidores oferentes: quién compite seguido, con qué precios, en qué categorías.

- Recomendación de SKUs adyacentes (cross-sell) basada en patrones históricos del organismo.

- Dashboard ejecutivo semanal con KPIs operativos.

## 10.2 Fases y sprints del camino completo

| Fase | Sprint | Período | Outcome estratégico |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 cierre | S12.3 v2.2 (este sprint) | M1 (mayo 2026) | MVP: BD productiva con histórico 3m × 5 regiones × CA+L1+LE. Validación funcional. |
| H2 cierre | S12.3.1 | M1-M2 (mayo-jun) | Expansión a 6m si MVP cumple criterios. Duración: 90-180 min adicionales. |
| H2 cierre | S12.3.2 | M2 (jun 2026) | Expansión a 12m si S12.3.1 cumple criterios. Duración: 3-5h adicionales (ventana nocturna). |
| H2 cierre | S12.3.5 | M2 (jun 2026) | Fix FK constraint del warning Run #8. Pre-requisito de S12.4. |
| H2 cierre | S12.4 | M2-M3 (jun-jul) | Categorización del Top 5K productos/servicios vía Claude API. Costo ~$10 USD. |
| H3 inicio | S13 | M3 (julio 2026) | UI Streamlit búsqueda de productos. Aplicación #1: pricing competitivo en tiempo real. |
| H3 inicio | S14 | M3-M4 (jul-ago) | UI análisis de proveedores competitivos. Aplicación #2: identificación de mayoristas. |
| H3 medio | S15 | M4 (agosto 2026) | Sistema de alertas de Compras Ágiles ganables. Aplicación #4. |
| H3 medio | S16 | M5 (sept 2026) | Detector de cotizaciones masivas con volumen agregado. Aplicación #3 (mayor impacto en margen). |
| H3 cierre | S17 | M5-M6 (oct 2026) | Análisis de competidores/oferentes. Aplicación #5. |
| H3 cierre | S18 | M6 (nov 2026) | Reportería ejecutiva semanal automática + dashboard pipeline AIDU Fast. |
| Hardening | S19 | M6 (nov 2026) | Backups cross-platform, observabilidad, runbooks operacionales. |
| Decisión | — | M6-M7 | Hito de validación: tasa adjudicación AIDU Fast ≥7%, margen real ≥25%. Decisión H4 SaaS. |
| H4 SaaS | S20-S22 | M9-M18 (feb-nov 2027) | Multi-tenancy + auth + SaaS comercial (condicional a validación H3). |

## 10.3 Orden recomendado por valor inmediato al modelo

- 1° — S12.3 v2.2 (este sprint, MVP). Validación de funcionamiento.

- 2° — S12.3.1 + S12.3.2 (expansión gradual). Construcción del activo de inteligencia completo.

- 3° — S12.3.5 + S12.4 (fix + categorización). Limpieza y enriquecimiento.

- 4° — S13 UI búsqueda productos. Materializa el activo en herramienta usable.

- 5° — S15 Alertas CA ganables. Reduce tiempo de reacción → multiplica tasa de adjudicación.

- 6° — S16 Cotización masiva con volumen. Aumenta margen estructuralmente.

- 7° — S14, S17, S18, S19. Inteligencia avanzada y profesionalización.

## 10.4 Hito de validación M6-M7

- Tasa de adjudicación AIDU Fast sostenida ≥7% durante 90 días continuos.

- Margen real promedio ≥25% en adjudicaciones efectivas.

- Volumen de billing mensual sobre break-even + runway familiar mínimo cubierto.

- Tiempo promedio de cotización < 30 min/Compra Ágil gracias a la herramienta.

- Tasa de re-uso de proveedores identificados ≥40% de adjudicaciones.

Si las 5 métricas se cumplen → H4 SaaS arranca. Si no, S20-S22 quedan en pausa y se ajusta el modelo. La decisión es del Director con métricas en mano.

Fin del documento de sprint S12.3 v2.2 (MVP de validación).