AIDU OP

Sprint S12.1 · Migración a Turso

Director Ejecutivo: Ignacio Vidiella González

Ejecutor técnico: Claude Code

Duración estimada: 20 minutos

Fecha: 3 de mayo de 2026

# 1. Contexto del sprint

La aplicación AIDU Op desplegada en Streamlit Cloud usa actualmente SQLite local en /tmp/AIDU_Op. Tras un reboot del contenedor, la base de datos madre se perdió. Estado actual reportado por la app: 0 vigentes / 19 adjudicadas. Estado esperado: 4.178 vigentes / 13.163 adjudicadas / 741 categorizadas AIDU.

Causa raíz: /tmp/ en Streamlit Cloud es filesystem efímero. No garantiza persistencia entre reboots.

Solución: migrar la capa de persistencia a Turso (libSQL en cloud, drop-in replacement de SQLite), manteniendo el resto del stack intacto.

# 2. Objetivo del sprint

- Reemplazar la conexión sqlite3 local por libsql con credenciales Turso.

- Garantizar persistencia entre reboots del contenedor Streamlit.

- Bootstrap automático del schema completo si la BD remota está vacía.

- Validación de integridad al startup: la app no arranca con tablas faltantes.

- Cero refactor de queries SQL existentes (libsql es 100% compatible con sintaxis SQLite).

# 3. Pre-requisitos a ejecutar por el Director Ejecutivo

Tareas manuales antes de pasar el sprint a Claude Code (5 minutos):

- Crear cuenta en turso.tech con login GitHub (cuenta ividiellagonzalez-ship-it).

- Instalar Turso CLI (opcional, también se puede vía web UI):

curl -sSfL https://get.tur.so/install.sh | bash

- Crear la base de datos productiva:

turso db create aidu-op-prod

- Obtener URL de conexión:

turso db show aidu-op-prod --url

- Generar token de autenticación:

turso db tokens create aidu-op-prod

- Pegar credenciales en Streamlit Cloud → App settings → Secrets, en formato TOML:

TURSO_DATABASE_URL = "libsql://aidu-op-prod-[user].turso.io"

TURSO_AUTH_TOKEN = "eyJhbGciOi..."

Importante: NO commitear estos secretos al repo. NO compartirlos por chat. Streamlit Cloud los inyecta como variables de entorno al runtime.

# 4. Plan técnico para Claude Code

## 4.1 Dependencias

Agregar a requirements.txt:

libsql-experimental>=0.0.40

Mantener sqlite3 (built-in Python) como fallback para desarrollo local.

## 4.2 Capa de abstracción de BD

Crear archivo db/connection.py con función única get_connection() que:

- Detecta si TURSO_DATABASE_URL está en st.secrets o env.

- Si existe → conecta a Turso vía libsql.

- Si no existe → cae a SQLite local en ~/.aidu_op/aidu.db (desarrollo).

- Expone misma API que sqlite3.Connection (cursor, execute, commit, close).

## 4.3 Bootstrap del schema

Crear db/schema.sql con CREATE TABLE IF NOT EXISTS de las tablas core:

- mp_licitaciones_vigentes (PK código MP)

- mp_licitaciones_adjudicadas (PK código MP)

- mp_categorizacion_aidu (FK código MP, categoría CE-XX/GP-XX)

- mp_tabla_maestra_homologacion (PK código AIDU, HH típicas, plazo, m²)

- mp_indicadores_extraidos (FK código MP, plazo, m², entregables)

- mp_sync_log (timestamp, tipo, registros afectados, status)

Crear db/bootstrap.py con función ensure_schema() que ejecuta el SQL al startup. Idempotente.

## 4.4 Validación de integridad

Crear db/health_check.py con función validate_db() que:

- Verifica existencia de las 6 tablas core.

- Cuenta registros en cada tabla.

- Si alguna tabla core no existe → llama bootstrap antes de continuar.

- Devuelve dict con status y conteos.

Modificar app.py / Dashboard para llamar validate_db() en el primer render. Si falla, mostrar mensaje de error con instrucciones, no crash silencioso.

## 4.5 Refactor de puntos de entrada

Buscar y reemplazar en todo el repo:

sqlite3.connect(...)  →  get_connection()

Validar que ningún módulo asume rutas en /tmp/AIDU_Op. Toda lectura/escritura pasa por get_connection().

# 5. Entregables del sprint

- Archivo db/connection.py con abstracción libsql/sqlite.

- Archivo db/schema.sql con CREATE TABLE IF NOT EXISTS de 6 tablas core.

- Archivo db/bootstrap.py con función ensure_schema() idempotente.

- Archivo db/health_check.py con función validate_db().

- requirements.txt actualizado con libsql-experimental.

- Refactor de todos los puntos de conexión a BD para usar get_connection().

- Commit en rama feature/s12-turso con mensaje: feat(s12.1): migración a Turso para persistencia BD madre.

- Push a GitHub para deploy automático en Streamlit Cloud.

# 6. Checklist de validación post-deploy

El Director Ejecutivo valida con screenshots los siguientes criterios:

| # | Criterio | Estado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | App Streamlit arranca sin error | Sin warnings rojos |
| 2 | Dashboard no muestra error 'no such table' | KPIs en pantalla |
| 3 | Panel ADMIN → Sistema reporta conexión activa a Turso | URL libsql visible |
| 4 | Reboot manual del contenedor en Streamlit Cloud | Datos persisten |
| 5 | Tabla mp_tabla_maestra_homologacion conserva 12 filas (CE-01 a GP-06) | 12/12 |
| 6 | Test de inserción manual + query de verificación | Round-trip OK |

# 7. Definition of Done

- Los 6 criterios del checklist están en verde.

- Reboot del contenedor de Streamlit Cloud no destruye los datos.

- La app está lista para recibir la descarga nacional 6 meses (sprint S12.3).

- CI no se rompe (test histórico de config_usuario que ya falla puede seguir fallando).

# 8. Siguientes sprints (no parte de S12.1)

Una vez S12.1 esté validado, la secuencia es:

- S12.2 — Validación de integridad al startup con UI clara en panel ADMIN.

- S12.3 — Re-descarga nacional 6 meses (Vigentes + Adjudicadas + Compras Ágiles, 16 regiones).

- S12.4 — Re-categorización AIDU del nuevo histórico + reporte de cobertura.

Recién después: histograma de plazos, drill-down organismos, mapa Chile.

# 9. Riesgos identificados y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Latencia Turso > SQLite local en queries pesadas | Media | Embedded replicas si latencia > 200ms en producción |
| Free tier insuficiente al crecer la BD | Baja (5GB > 20× lo proyectado) | Upgrade a Developer ($4.99/mes) si se acerca al límite |
| libsql-experimental cambia API en versión nueva | Media | Pin de versión exacta en requirements.txt |
| Token Turso filtrado en repo público | Baja si se respeta procedimiento | Revisión pre-commit; rotación inmediata si ocurre |

Fin del documento de sprint S12.1.